功能设计与系统开发  /  可开工任务拆解

可先行开发功能清单

功能名称  ·  功能实现方式  ·  技术协议对应内容

开工策略  现在可以开始做，目标是在模拟数据下实现业务全流程可运行，不必等甲方把所有问题逐项回答完。先开发协议已经明确的功能，把组织字典、业务阈值、审批人员等做成配置，把外部系统接入做成适配接口；暂时不把未经确认的参数写死。

原分析的源码核查范围  已读取两个仓库的目录入口、部分构建配置，以及考试仓库中的考务实施记录；未能完整拉取业务源码，也没有运行测试。因此，“参考改造”是有依据的改造方向，不代表相应功能已经通过源码审计或运行验证。

已记录的参考基础  目前能确认的参考基础是：examsystem已设置管理端、考生端和考务端的启动入口，并划分了exam-api、affairs-api两个后端模块；考务实施记录列出了排场、人员分配、成绩录入等模块。[S2][S4] qbms的qbum-ui-main前端配置包含Vue 3、Element Plus、TinyMCE、Excel处理及Word预览等依赖，但依赖存在不能直接证明对应业务功能已经实现。[S3]

实现方式标记

| 标记 | 含义 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 参考改造 | 结合现有仓库继续开发；不代表相应功能已通过源码审计或运行验证。 | 9项 |
| 直接开发 | 协议已足够明确，可以使用模拟数据先完成通用业务能力。 | 47项 |
| 基础先行 | 现在完成框架、模拟联调或验证工具；不能据此宣称正式对接或现场验收完成。 | 9项 |

六大专题  /  共65项

| 一、工程与公共功能 ¦ 01—06 ¦ 6项 | 二、题库开发 ¦ 07—20 ¦ 14项 |
| --- | --- |
| 三、题库管理与组卷 ¦ 21—30 ¦ 10项 | 四、考务与考试 ¦ 31—41 ¦ 11项 |
| 五、阅卷、成绩与资源管理 ¦ 42—55 ¦ 14项 | 六、外部对接、兼容与运行保障 ¦ 56—65 ¦ 10项 |

依据口径：表中协议对应内容沿用原分析摘要，并标明[S1]中的条款号；不替代协议完整原文。开发、测试统一使用模拟数据，遵循协议9.6。

一、工程与公共功能

现在可以先建立统一基础  |  功能01—06  |  本专题6项

| 功能名称 | 功能实现方式 | 技术协议对应内容 [S1] |
| --- | --- | --- |
| 01．工程整理与模拟运行环境 | 【参考改造】先按现有仓库的前后端边界整理启动、构建、配置和初始化脚本；建立独立开发配置、模拟账号和模拟业务数据。记录哪些模块可启动、哪些接口未实现、哪些依赖缺失，不直接合并两个仓库的数据库。 | 6.5、9.5、9.6 开发及测试过程文档齐全；公司外基于原型平台开发；开发、测试及实施基于模拟数据。 |
| 02．统一工作台与四类入口框架 | 【参考改造】按已有四入口方案建立统一管理、命审专家、考生考试、阅卷评分的导航与页面框架；统一表格、筛选、分页、弹窗、状态提示和错误页面。菜单按角色配置，四入口保留调整能力，不将其当作协议规定的独立系统数量。 | 功能概述、2.4.7 建设全模块管理工作台；新旧系统数据互通、功能互补、操作统一。 |
| 03．账号、角色与数据权限框架 | 【直接开发】建立用户、组织、角色、菜单权限、操作权限和数据范围模型；前端控制可见入口，后端校验实际访问权限。先用模拟集团、单位和专家测试跨组织访问、答案查看、导出等授权场景，具体组织和人员以后配置。 | 2.1.6、2.1.16、2.2.14 专家权限分级；不同用户设置不同访问权限；题库通过角色控制权限。 |
| 04．业务字典与参数配置 | 【直接开发】建立工种、等级、题型、难度、任务状态等字典管理；建立参数的新增、停用、版本和引用检查机制。提供模拟字典，不预先固化甲方真实编码及所有业务阈值。 | 2.1.2—3、2.2.3—4 按职业工种、技能等级及科目组织业务；管理科目、知识结构和比重表。 |
| 05．业务操作日志与追溯查询 | 【直接开发】统一记录操作人、时间、对象、动作、结果及变更前后版本；覆盖命题、审核、入库、组卷、配发、阅卷、成绩修改等操作。敏感内容与普通日志分开处理，避免把答案全文直接写入普通运行日志。 | 2.1.8、2.1.10、2.2.10 审核操作日志；试题全生命周期操作记录；试卷应用过程追溯和监管。 |
| 06．统一附件管理 | 【直接开发】建立文件上传、类型与大小校验、业务关联、权限下载、版本和删除记录；统一支撑试题图片、评分表、电子书和答卷附件。先用模拟文件验证，不绑定甲方实际存储设备。 | 2.2.5、2.2.17、2.2.20、2.3.20 试题文件导入；电子书上传维护；线上线下试卷归集；考试数据归档下载。 |

二、题库开发

业务流程和通用能力可以直接开工  |  功能07—13  |  本专题14项

| 功能名称 | 功能实现方式 | 技术协议对应内容 [S1] |
| --- | --- | --- |
| 07．理论题库与技能题库模块划分 | 【直接开发】划分理论、技能两类业务模块，共用用户、附件、日志等基础能力；题目结构与业务接口分开。先建立可独立启动、独立测试的模块边界，具体生产部署拓扑暂不固化。 | 2.1.1 “支持理论题库开发子系统与技能题库开发子系统的独立部署与协同运行”。 |
| 08．母题库、子题库、通用题库管理模型 | 【直接开发】建立题库分类、归属组织、授权范围、题目关联关系；以独立题目标识支持跨库引用和重复检查。把复制、引用、共享作为不同操作设计，暂不将甲方未明确的库间关系写死。 | 2.1总述、2.2总述、2.2.8 包含母题库、子题库、通用题库；支持“母库＋子库＋通用题库（1＋X＋Y）组卷”。 |
| 09．工种—等级—科目—知识点管理 | 【直接开发】开发树形目录、节点维护、检索、题目关联、停用和历史引用保护；使用模拟工种验证多层级结构。真实工种名称、编码和知识体系以后导入，不影响现在开发。 | 2.2.4 构建“职业工种→技能等级→科目→知识点”的层级结构，每道试题关联唯一标识并对应知识点。 |
| 10．题型注册与标准字段模型 | 【直接开发】建立可扩展题型机制，分别定义编辑字段、校验规则、展示组件和判分方式；先实现协议明确列举的单选、多选、判断、实操步骤、评分表。不用自行补出的题型清单冒充“10余种题型”已经全部完成。 | 2.1.4、2.2.3 支持10余种题型；明确题干、选项、答案、解析、评分标准等字段。 |
| 11．在线命题编辑与预览 | 【参考改造】可参考题库前端已声明的富文本、Word预览等组件依赖，开发题干、选项、答案、解析及评分标准编辑；补齐必填校验、草稿保存、图片关联、内容安全过滤和考生视角预览。具体组件封装仍需核对业务源码。[S3] | 2.1.4、2.1.13 通过标准化模板在线开发试题；专家端支持试题命制。 |
| 12．技能试题与评分表编辑 | 【直接开发】建立技能题正文、考生准备、考场准备、考核步骤、评分项目和分值的结构化编辑；支持评分项目增删排序、分值汇总和完整性检查。具体工种评分标准以配置内容承载。 | 2.2.11、2.2.16 技能试题包含正文、考生准备、考场准备、评分标准表，以及考核过程和结果要求。 |
| 13．专家档案与任务匹配基础 | 【直接开发】建立专家信息、工种、等级、专业标签、可承担角色及任务负荷；开发条件筛选、候选推荐和人工选择。匹配条件做成配置，不把“智能匹配”直接等同于必须采购或调用人工智能模型。 | 2.1.3、2.1.6、2.1.12 智能匹配专家资源；专家信息维护、任务分配及专家信息库。 |

二、题库开发（续）

业务流程和通用能力可以直接开工  |  功能14—20  |  本专题14项

| 功能名称 | 功能实现方式 | 技术协议对应内容 [S1] |
| --- | --- | --- |
| 14．命题计划与任务分配 | 【直接开发】开发计划创建、科目及题量配置、专家分配、任务发布、截止时间、任务状态与进度查询；先形成“发布—接收—命题—提交”的可运行流程。计划字段和分配粒度保留扩展能力。 | 2.1.3、2.1.10、2.1.12 命题计划、专家任务分配、流程流转、进度跟踪和历史任务管理。 |
| 15．命审专家个人工作台 | 【直接开发】开发我的任务、待命题、待审核、被退回、已完成和历史任务；根据登录专家和任务授权显示操作。专家兼任不同角色时切换任务视图，不默认开放整个题库。 | 2.1.13 为命题负责人、命题专家、审题专家提供试题命制、审核、终审、入库、历史任务等功能。 |
| 16．初审—复审—终审流程 | 【直接开发】按协议明确的三轮审核建立流程状态、办理角色、通过与退回动作；保存每轮意见和题目版本，校验未完成前置审核不得进入后续环节。审核人员数量、回退路径等使用配置。 | 2.1.8 建立“初审→复审→终审”的多轮审核机制，每轮保留修改人、修改时间、修改内容等日志。 |
| 17．协作意见与修改处理 | 【直接开发】实现针对题目或字段发表评论、意见汇总、处理状态、回复及修改版本关联；增加编辑版本校验，避免后提交的修改无提示覆盖他人修改。 | 2.1.5、2.1.8 命审专家在线协作、修改意见自动汇总；审核操作全过程留痕。 |
| 18．重复试题检测 | 【直接开发】先开发严格内容匹配和结构比对，再增加本地文本相似度计算；展示相似题、差异位置和重复性比例。相似度阈值可配置，自动去除限定于规则明确的完全重复记录，避免把相似题直接删除。 | 2.1.7 给出试题重复性比例；完全重复试题有效剔除；高度重复试题调整和优化。 |
| 19．试题版本、修订与重新审核 | 【直接开发】建立试题固定标识与版本号，区分草稿、审核中、已入库、修订中、停用状态；修订生成新版本并重新送审，历史试卷保留原引用，避免后台改题直接改变已考试卷。 | 2.1.8—9、2.2.19 试题生命周期可追溯；入库试题修订后重新审核；支持题库动态维护。 |
| 20．命题进度与专家工作量统计 | 【直接开发】基于任务和审核记录统计计划题量、提交量、通过量、退回量、完成时间及进度；支持按专家、科目、计划筛选导出。统计公式集中管理，不在各页面分别计算。 | 2.1.11—12 命题质量、专家绩效、计划完成情况报表，以及命题时间、命制量、退回数、通过率统计。 |

三、题库管理与组卷

可以做到模拟题库下完整验证  |  功能21—25  |  本专题10项

| 功能名称 | 功能实现方式 | 技术协议对应内容 [S1] |
| --- | --- | --- |
| 21．题库检索与批量维护 | 【直接开发】开发按工种、等级、科目、知识点、题型、难度、状态检索；支持分页、题目详情、批量转移、授权范围检查和停用。与命题草稿区分离，组卷只使用符合入库条件的题目版本。 | 2.2总述、2.2.12、2.2.19 检索与动态维护；技能试题查看、转移、批量操作；试题新增、修改、删除。 |
| 22．Word／Excel试题导入 | 【直接开发】制定系统内部标准模板，开发“上传—解析—校验—预览—确认入库”；输出具体行号或题号的错误清单，处理重复导入和附件关联。先验证自有标准模板，甲方历史模板以后通过转换器适配。 | 2.2.5 支持Excel／Word等试题格式，一键导入并自动校验格式合规性。 |
| 23．固定组卷与手工选题 | 【直接开发】开发选题检索、试题加入与移除、题目排序、分值设置、试卷预览、保存及总分校验；记录所选题目的版本，不只保存题号。 | 2.2.6、2.2.8 固定组卷、专家自定义组卷，明确每题题型、分值和难度。 |
| 24．比重表与组卷规则配置 | 【直接开发】开发题型、知识点、难度、题数、分值等约束配置；支持规则模板保存、复制和版本管理。比例按题数还是分值、容差和取整方式均作为显式参数，不隐藏在程序中。 | 2.2.3、2.2.7—8、2.2.15 比重表管理；按知识点覆盖度、题型及难度分布组卷；依据比重校验和抽取。 |
| 25．多条件随机组卷 | 【直接开发】开发按规则筛选、抽题和结果校验；用模拟题库测试正常组卷、库存不足、条件冲突、重复抽题等情形。无法满足约束时返回缺口和冲突原因，不静默降低规则。 | 2.2.7、2.2.15 按多维度规则自动抽题，支持多套试卷；自动校验是否符合组卷规则。 |

三、题库管理与组卷（续）

可以做到模拟题库下完整验证  |  功能26—30  |  本专题10项

| 功能名称 | 功能实现方式 | 技术协议对应内容 [S1] |
| --- | --- | --- |
| 26．跨科目及1＋X＋Y组卷 | 【直接开发】把科目、母库、子库、通用库作为可组合选题来源；分别配置来源配额，再执行整体校验。按试题固定标识识别跨库重复，避免同一道题因存在多个库关联而被重复抽取。 | 2.2.8 支持跨科目组卷及母库＋子库＋通用题库的1＋X＋Y组卷。 |
| 27．AB卷与多套试卷重复率控制 | 【直接开发】建立卷间题目集合比对和重复率计算；支持阈值配置、生成后复核和不合格重抽。计算口径单独封装，用算例测试；不把一种自选公式当作甲方最终口径。 | 2.2.8—9 AB卷自动控制重复率；自动校验试卷重复率等组卷质量。 |
| 28．试卷质量检查与人工换题复核 | 【直接开发】生成后核对总分、题量、题型分布、知识点、难度和重复情况；手工换题后重新校验。形成明确的校验报告和发布前检查结果。 | 2.2.9、2.2.15 自动校验组卷质量及试卷规则符合性。 |
| 29．试卷版本、配发与使用记录 | 【直接开发】建立试卷草稿、定版、配发、撤回等状态；定版保存题面、答案及评分规则快照；配发关联批次、工种、等级和接收对象，记录下载、使用和重新配发。先在模拟组织间验证。 | 2.2.9—10、2.2.12、2.4.5 试卷存储配发、应用追溯、按批次配发，支撑机考与传统考试。 |
| 30．试卷打印与准备材料导出 | 【直接开发】开发可替换的打印模板，分别生成考生卷、答案卷、评分表和技能考场准备材料；通过权限控制区分普通试卷与含答案文件，保留导出记录。 | 2.2.11、2.2.16、2.4.5 考生准备、考场准备和评分标准；传统考试支持下载、打印试卷。 |

四、考务与考试

可以先跑通“配卷—作答—交卷”的主流程  |  功能31—36  |  本专题11项

| 功能名称 | 功能实现方式 | 技术协议对应内容 [S1] |
| --- | --- | --- |
| 31．考试计划与场次管理 | 【参考改造】以考试仓库的考务模块为参考，整理计划、科目、场次和考试时间的模型；开发或补齐计划创建、修改、发布、取消及状态校验。与甲方原考务系统的接入单独隔离，避免在本地开发阶段就依赖真实上游。 | 2.3功能概述、2.4.4 考试组织、考试计划、考点考场分配，以及与考务系统流程联动。 |
| 32．考生名单、考场与座位编排 | 【参考改造】仓库实施记录提到PlanRoomArrange.vue、PlanArrangeService，可作为定位入口；核查后复用可用部分，补齐容量校验、重复占座检查、人工调整和编排记录。使用模拟名单完成闭环。[S4] | 2.3功能概述、2.4.4 灵活分配考点考场；对接考场安排和考务流程。 |
| 33．监考与考评人员分配 | 【参考改造】参考现有考务人员分配流程，建立人员与场次、考场、工种的关联；开发分配、撤销、调整和时间冲突提示。兼岗及回避条件做成配置，不预设甲方制度。 | 2.4.4 与考务系统的监考人员分配等信息及流程联动。 |
| 34．考试准入、计时与提前交卷限制 | 【直接开发】由服务端控制考试时间和状态，前端展示同步倒计时；实现迟到超过30分钟禁止作答、开始后15分钟内禁止交卷，并为边界时刻编写测试。计时起点与补时策略使用独立配置。 | 2.3.9 “禁止迟到超过30分钟考生作答，禁止考试开始后15分钟内交卷”。 |
| 35．考生答题页面与题序、选项乱序 | 【参考改造】以现有考生端入口为承载位置，开发题目展示、答案输入、题号导航、已答与未答状态、字号、标记及计算器；题序和选项顺序按考试记录固定保存，以选项标识而非显示字母关联判分。 | 2.3.11—12 试题及选项顺序打乱；字号调整、计算器、试题标记、倒计时等功能。 |
| 36．答案自动保存与保存状态提示 | 【直接开发】建立答案保存接口、提交序号和服务端回执；区分“本地待同步”“服务端已保存”“正式交卷完成”。模拟重复请求、网络超时和乱序保存，防止旧答案覆盖新答案。 | 2.3.4 断电、断网、机器损坏等情况下保留作答结果，并支持断点续考。 |

四、考务与考试（续）

可以先跑通“配卷—作答—交卷”的主流程  |  功能37—41  |  本专题11项

| 功能名称 | 功能实现方式 | 技术协议对应内容 [S1] |
| --- | --- | --- |
| 37．断点续考与换机恢复基础 | 【直接开发】依据考试记录恢复试卷版本、题序、已保存答案、剩余时间和标记；建立续考授权、重复登录冲突和换机绑定流程。用故障模拟完成技术验证，断网是否继续计时等作为策略配置。 | 2.3.4、2.3.11 断点续考，手机端同步支持；机位自动绑定。 |
| 38．交卷确认、签字与重复交卷保护 | 【直接开发】开发未答题提醒、多次确认、考生签字采集、提交回执和到时交卷处理；使用统一交卷状态和唯一请求标识，保证重复点击、超时重试不会产生多份正式答卷。 | 2.3.9、2.3.12 考试时间管控；交卷多次确认及考生签字确认。 |
| 39．浏览器侧考试事件记录 | 【直接开发】开发页面失焦、可见性变化、退出考试页面等事件采集，关联考生、场次、时间及次数；通过策略配置提示与处置。此项只标记为浏览器事件记录，不将其等同于系统级防截屏、防录屏或防远控。 | 2.3.2、2.3.10 防切屏及多种防舞弊机制；限制考生离开考试环境。 |
| 40．考试状态监控与异常处置记录 | 【直接开发】展示未进入、考试中、连接异常、已交卷等状态，以及最后保存时间和异常事件；开发监考查看、人工处置及操作留痕。先使用模拟考生和故障事件驱动看板。 | 2.3功能概述、2.3.4 考试过程监控；针对断电、断网、机器损坏提供应急预案。 |
| 41．PC、平板与手机交互适配 | 【参考改造】调整答题区、题号导航、触控选项、签字区域和弹窗布局；建立不同屏幕尺寸的页面测试。移动端业务交互可以先完成，但终端防控能力与获准网络环境另行验证。 | 2.3.3、2.3.12 支持PC、平板、手机在线考试；手机端适配各类操作功能。 |

五、阅卷、成绩与资源管理

可以先完成通用计算和业务闭环  |  功能42—48  |  本专题14项

| 功能名称 | 功能实现方式 | 技术协议对应内容 [S1] |
| --- | --- | --- |
| 42．客观题自动判分 | 【直接开发】按题型实现答案标准化、比对和得分计算；判分绑定试卷中的答案及评分规则版本。多选题部分得分、漏选扣分等未明确规则作为配置，不自行指定为正式标准；使用算例覆盖乱序选项。 | 2.3.5 考试结束后客观题自动出成绩。 |
| 43．主观题阅卷与评分表填写 | 【直接开发】开发答卷查看、评分要点、逐项分值、评语、暂存和提交；校验漏评、超分及重复提交。支持按题、按考生、按试卷切换工作视图。 | 2.3.5、2.3.16 专家线上阅卷；支持按试题、考生、试卷等维度阅卷。 |
| 44．保密阅卷与身份信息屏蔽 | 【直接开发】为阅卷接口提供匿名考生标识，屏蔽未经授权的姓名、证件号等字段；对页面、导出和答卷附件分别设置检查环节，避免只隐藏页面文字而仍通过接口返回身份信息。 | 2.3.16 支持保密阅卷模式，阅卷环节可屏蔽考生身份信息。 |
| 45．一判、双判、多判任务分配 | 【直接开发】建立阅卷任务、专家、评分组和分配记录；支持按指定专家数随机分配、人工调整及重新分配。判卷模式由任务配置控制，不允许评分人员随意切换任务规则。 | 2.3.17 随机分配专家；支持一判、双判、多判，以及小组配置、组员调整和重新分配。 |
| 46．权重、平均分与去极值核分 | 【直接开发】将不同核分方式开发为独立计算策略，配置权重、精度、取整和有效评分条件；用固定输入、预期输出验证公式。保留原始评分，不用汇总结果覆盖专家原分。 | 2.3.15 支持权重评分、平均分、去极值平均分等核分规则。 |
| 47．评分差值检测与仲裁流程 | 【直接开发】开发试卷级和试题级差值阈值、超阈值检测、仲裁任务生成、退回重评和仲裁记录；支持指定仲裁人员及数量。仲裁结果如何替代或参与核分，作为明确的结果处理策略。 | 2.3.14 按试卷或试题设置评分差值阈值，超出阈值触发仲裁，支持退回、直接仲裁及自定义仲裁人员。 |
| 48．专家电子签字留痕 | 【直接开发】先完成签字采集、签署时间、签署人、评分版本关联及修改后重新签署记录；指定电子签署组件通过接口接入。不将手写图像采集直接表述为已满足某种数字证书签名要求。 | 2.3.19 判分完成后，阅卷专家电子签字留痕。 |

五、阅卷、成绩与资源管理（续）

可以先完成通用计算和业务闭环  |  功能49—55  |  本专题14项

| 功能名称 | 功能实现方式 | 技术协议对应内容 [S1] |
| --- | --- | --- |
| 49．现场技能移动评分 | 【直接开发】复用技能评分表与评分接口，开发移动端考生选择、环节评分、漏评提醒、提交签字和总分汇总；保留原始分与改分记录。先在模拟考场验证，现场终端接入条件不混入业务代码。 | 2.2.11 支持实际操作考试移动评分，各环节评分后自动生成实际操作技能总分。 |
| 50．阅卷进度与质量统计 | 【直接开发】根据任务和评分记录统计已分配、已评、待评、超差、仲裁中及完成量；按题目、专家、评分组查看。先做可核对的过程指标，不在没有评价口径的情况下给专家生成“准确率”等结论。 | 2.3.18 呈现判分进度、质量、效率，支持按试题、阅卷专家、评分组查看及统计分析。 |
| 51．成绩汇总与发布状态管理 | 【参考改造】仓库记录提到PlanScoreService，可作为成绩录入与汇总的参考入口；新增客观题已评分、主观题待评、核分完成、已发布等状态，区分部分成绩与最终成绩，保留更正版本。[S4] | 2.3.5、2.3.13、2.4.6 自动出分、个人成绩报告，以及客观题分数、主观题核分结果和总成绩回传。 |
| 52．题型、知识点与个人成绩分析 | 【直接开发】先实现按题型、知识点汇总得分和满分、正确与错误分布，以及个人报告页面；指标计算独立封装。能力分级、掌握程度阈值等保留配置，未提供的测量规则不自行替代。 | 2.3.5、2.3.13 分析考生能力分布和试卷质量；个人报告包含题型、知识结构得分及知识掌握情况。 |
| 53．线上线下答卷归集与档案导出 | 【直接开发】建立考生与考试批次的档案关联，归集线上答卷、纸质答卷扫描件、技能评分表、评分记录和签字；实现目录、完整性检查、合成预览和权限下载。 | 2.2.20、2.3.20 线上线下试卷整合归集，合成完整试卷；考试数据归档下载。 |
| 54．电子书上传、发布与下架 | 【直接开发】开发书目、分类、文件上传、发布、阅读权限、下架、删除和操作记录；用自有或获准样例资源验证。软件功能现在可以完成，500本正版资源的实际交付不能用模拟书目替代。 | 2.2.17—18 电子书上传、发布、维护、追溯；提供不低于500本正版中文电子图书。 |
| 55．全流程报表与数据导出 | 【直接开发】统一报表查询条件、统计服务和导出组件，先覆盖命题、题库、组卷、考试、阅卷、评分各环节的可核对数据；报表版式与指标口径独立配置，避免与页面代码绑定。 | 2.4.8 全流程数据自动采集、分析和统计，生成多维度报表及可视化分析结果。 |

六、外部对接、兼容与运行保障

现在做基础和测试，不宣称最终完成  |  功能56—60  |  本专题10项

| 功能名称 | 功能实现方式 | 技术协议对应内容 [S1] |
| --- | --- | --- |
| 56．题库—考务—考试之间的接口适配层 | 【基础先行】定义内部统一的人员、计划、场次、试卷、答卷和成绩交换对象；为两个参考仓库分别设置适配层，先用模拟接口跑通流程。避免不同系统直接互写对方业务表，也不把内部接口定义冒充甲方接口规范。 | 2.4.3—7、2.4.9 员工、考务、试卷、成绩对接；系统集成融合及开放API。 |
| 57．接口失败重试、去重与对账 | 【基础先行】开发交换任务、请求标识、重复处理保护、失败重试、人工补偿和对账记录；用模拟服务制造超时、重复、乱序及部分成功，验证结果一致性。真实接口地址与认证方式以后替换。 | 2.4.3、2.4.6—7 身份数据自动同步且一致；成绩准确回传；不影响现有业务开展。 |
| 58．人社题库交换与人脸核验适配接口 | 【基础先行】分别开发题库交换适配器、核验服务接口、模拟返回、异常处理及调用记录。现在可验证业务调用链，但不进行未经授权的真实数据交换，不把模拟核验成功当作真实人脸识别能力。 | 2.4.1、2.3.6 人社题库资源交互共享；人脸身份核验，可对接公安身份验证接口。 |
| 59．浏览器兼容与受控考试终端验证 | 【基础先行】建立管理、专家、考生、阅卷各端的浏览器与终端测试清单；优先验证登录、编辑器、答题保存、签字等关键链路，并建立终端控制能力接口。现有现代前端依赖不能直接作为IE8兼容或全终端防舞弊的验收证据。 | 4.3、2.3.8、2.3.10、9.1—3 国产浏览器及IE8以上兼容要求；输入法和终端防舞弊；禁止隐蔽模块、有关通信模块及指定操作系统。 |
| 60．数据库与国产化适配准备 | 【基础先行】检查数据库专用SQL、字段类型、分页、序列、批量写入及数据库迁移脚本，将差异集中到适配层；编写兼容性测试。已读取的考试后端构建配置包含PostgreSQL依赖，不能据此判定已支持协议列举的国产数据库。[S5] | 4.2、4.7—9 软硬件兼容；支持多种数据库、中间件、国产服务器、操作系统及纯国产虚拟部署。 |

六、外部对接、兼容与运行保障（续）

现在做基础和测试，不宣称最终完成  |  功能61—65  |  本专题10项

| 功能名称 | 功能实现方式 | 技术协议对应内容 [S1] |
| --- | --- | --- |
| 61．加密、密钥与敏感数据保护框架 | 【基础先行】建立加解密调用接口、密钥引用、字段保护、权限校验和审计机制；用测试密钥验证题目、答案、附件及备份的处理链路。正式密码产品、密钥设施和测评结论不由测试实现替代。 | 2.1.15—16、2.2.2、2.2.14、（三） 加密认证、加密传输、试题加密存储及安全保密测评要求。 |
| 62．2000人考试场景的压力测试工具 | 【基础先行】生成2000名以上模拟考生及模拟试卷，编写集中登录、读题、保存、交卷和后台查询脚本；采集响应时间、成功率、资源占用与保存一致性。现在可以测出开发环境基线，不能据此宣称甲方环境已达标。 | 2.3.1、5.4—5.7 2000人以上同时考试；操作、页面和看板响应时间，以及500＋并发访问指标。 |
| 63．备份恢复与故障演练脚本 | 【基础先行】编写数据库、试卷、答案、附件的备份和恢复脚本；模拟服务重启、连接中断和节点故障，检查数据恢复及考试续接。运行支持不默认依赖远程维护连接，恢复时间在测试环境实测记录。 | 2.3.4、5.3、5.6、5.9—10、9.2 续考、高可用、故障修复、容灾和稳定服务；禁止安装远程维护通信模块。 |
| 64．可重建交付包与依赖清单 | 【基础先行】整理源码版本、构建脚本、依赖锁定、数据库脚本、配置模板及运行说明；建立第三方组件和许可证清单，排查开发配置、固定测试凭据和外部服务依赖。先演练干净环境构建，不将“能在开发机运行”视为可交付。 | 4.1、4.4—5、5.8、9.4—5及最终交付要求 自主知识产权、永久及扩容授权、第三方软件要求、正版化、甲方编译部署和源码交付。 |
| 65．自动化测试与协议追溯清单 | 【直接开发】给上述功能建立单元测试、接口测试和关键页面测试；重点覆盖越权、重复导入、组卷条件冲突、错题修订、答案乱序保存、重复交卷及仲裁核分。每个用例关联协议条款、模拟输入、预期结果和实际证据。 | 6.2、6.5及用户测试阶段要求 细化开发实施清单；完整开发测试文档；交付测试方案、用例、报告和问题记录。 |

先行开发主流程与参考依据

建议首先跑通的完整业务链

模拟工种与专家 → 命题任务 → 在线命题 → 三轮审核 → 入库 → 规则组卷 → 模拟考务配卷 → 考生作答与续考 → 自动判分／人工阅卷 → 成绩与档

这条链可以作为内部开发基线，再逐步替换组织配置、业务参数和外部接口。

分析结论的边界  原分析完成的是协议层面的可开工任务拆解及可读取仓库材料的对照；受业务源码读取限制，尚不能给出两个仓库逐个模块的实际完成度、代码复用比例或可直接上线结论。

参考依据

本文件整理自前述分析。以下来源编号用于保留原分析的引用关系；本次文档导出不新增源码审计、运行测试或仓库现状核验结论。

| 来源 | 材料／链接 | 引用说明 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 《技术协议（招标文件）.docx》 第一部分“技术要求” | 用户提供的协议，原材料共24页；正文表格按条款号追溯，条款对应内容保留原分析摘要。 |
| S2 | examsystem / package.json | 原分析中的工程入口、构建及模块参考。 |
| S3 | qbms / qbum-ui-main / package.json | 原分析中的题库前端依赖参考；依赖不等于业务实现。 |
| S4 | examsystem / 項目進展_1.md | 原分析中的排场、人员分配和成绩实施记录参考。 |
| S5 | examsystem / services / exam-api / build.gradle.kts | 原分析中的后端构建及PostgreSQL依赖参考。 |

用户提供的参考仓库

bjy1984 / examsystem    bjy1984 / qbms